|  |  |
| --- | --- |
| logo.jpg | **T.C**  **NEVŞEHİR VALİLİĞİ** |



**NEVŞEHİR İLİ 2016 YILI**

**YATIRIM PROGRAMI**

**(NİSAN 2016)**

**İÇİNDEKİLER**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Sayfa** |
| **BİRİNCİ BÖLÜM** | 2 |
| **VALİLİK GENELGESİ** | 3 |
| **İKİNCİ BÖLÜM** |  |
| **YATIRIMLARIN GENEL DURUMU** | 5 |
| 1. Yatırımların Sektörlere Göre Dağılımı(Tablo-1) | 6 |
| 1. Yatırımların Kuruluşlara Göre Dağılımı(Tablo-2) | 7 |
| 1. Yatırımların İlçelere Göre Dağılımı(Tablo-3) | 8 |
| **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM** | 9 |
| **İLÇELERE GÖRE YATIRIM PROJELERİ** | 10 |
| MERKEZ | 10 |
| ACIGÖL | 21 |
| AVANOS | 22 |
| DERİNKUYU | 24 |
| GÜLŞEHİR | 25 |
| HACIBEKTAŞ | 25 |
| KOZAKLI | 27 |
| ÜRGÜP  **DÖRDÜNCÜ BÖLÜM** | 27 |
| **2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ NEVŞEHİR İLİ YATIRIMLARI** | 29 |
| **BEŞİNCİ BÖLÜM** |  |
| **KURULUŞLAR İTİBARIYLA YATIRIM PROJELERİ** | 31 |
| İller Bankası 9. Bölge Müdürlüğü | 32 |
| Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü | 34 |
| DSİ 12. Bölge Müdürlüğü | 37 |
| Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü | 38 |
| Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü | 39 |
| Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü  Kayseri Röleve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 40  41 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 42 |
| İl Özel İdaresi | 43 |
| İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 44 |
| Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 45 |
| İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 46 |
| İl Sağlık Müdürlüğü | 47 |
| Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | 47 |
| MEDAŞ | 48 |
| TEİAŞ | 52 |
|  |  |
|  |  |

**BİRİNCİ BÖLÜM**

**VALİLİK GENELGESİ**

**GENELGE  
2016/1**

        17 Ekim 2015 tarihli ve 29505 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12 Ekim 2015 tarihli ve 2015/8190 sayılı “2016 yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair” Bakanlar Kurulu Kararı eki “2016 Yılı Yatırım Programı”  31 Mart 2016 tarihli ve 29670 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

        2016 Yılı Nevşehir İli yatırım programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesinde aşağıda belirtilen ilke ve esaslara göre hareket edilecektir.

**1**-  2016 yılı Yatırım Programı uygulamalarında Onuncu Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program (2016-2018) ile 2016 Yılı Programı esas alınacaktır.

**2**- Programın uygulanmasında tasarruf tedbirlerine riayet edilerek, etkin ve verimli bir çalışma ile zaman kaybına ve kaynak israfına meydan verilmeyecektir.

**3**- İl Koordinasyon ve İzleme Sistemine (İKİS) veri girişleri Valiliğimiz İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü koordinasyonunda il veya bölge müdürlükleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilecektir.

**4**- 2016 Yılı Yatırım Programında yatırımı bulunan kuruluşlar, programdaki projelerini ve her bir proje için gönderilen ödenek miktarlarını içeren İller Yatırım Projeleri Çalışma ve İş Programı  formatına uygun ve eksiksiz olarak hazırlayarak Valiliğimiz İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne göndereceklerdir. (Ek: 1)

**5**- Bölge planları başta olmak üzere bölgesel gelişme alanında yapılacak planlama, programlama, araştırma ve koordinasyon çalışmalarında TR 71 Düzey 2 Bölgesinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde) kurulan Ahiler Kalkınma Ajansının ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve destek kuruluşlarca sağlanacaktır.

**6**- İl yatırımlarının ve sosyo-ekonomik gelişmelerin yerel ve bölgesel kalkınma perspektifiyle değerlendirildiği, bunlara ilişkin sorunların çözülmesinde ve sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesinde kuruluşlararası işbirliği ve koordinasyonun sağlandığı İl Koordinasyon Kurulu toplantıları aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.TOPLANTI | | II.TOPLANTI | III.TOPLANTI | IV.TOPLANTI |
| 20 Ocak 2016 Çarşamba | 13 Nisan 2016 Çarşamba | | 18 Temmuz 2016  Pazartesi | 12 Ekim 2016 Çarşamba |

**7**- İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına, görüşlerine başvurmak üzere İl Valisinin belirleyeceği kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, dernekler, vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşları da davet edilebilecektir.

**8**- Toplantıya kuruluşların birinci derecedeki yetkililerinin katılmaları zorunludur. Herhangi bir nedenle toplantıya katılamayacaklar, katılamama nedenlerini ve yerlerine görevlendirilecek yetkili personeli toplantıdan önce yazılı olarak Valiliğimize bildireceklerdir.

**9**- Ocak, Nisan ve Ekim aylarındaki toplantıların gündemi, yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesini, Temmuz ayındaki toplantının gündemi ise gelecek yıl için öngörülen tedbirlerin ve yatırım tekliflerinin değerlendirilerek Valilik görüşlerinin oluşturulmasını esas alacak şekilde belirlenecektir.

**10**- Kaymakamlıklar, belediyeler ve yatırımcı kuruluşlar İl Koordinasyon Kurulu toplantılarından en az 15 gün önce Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu ve Yatırım Projeleri İzleme Raporunu  düzenleyerek Valiliğimiz İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne gönderecektir. (Ek:2-3)

**11**- Toplantı hazırlıkları için gerekli veriler, ilgili kuruluşlarca toplantılardan on gün öncesine kadar İl Koordinasyon ve İzleme Sistemine (İKİS) girilecek ve Valiliğimiz İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek bir raporla Kurula sunulacaktır. Toplantı sonucunda düzenlenecek tutanaklar, Valiliğimiz İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünce İl Koordinasyon ve İzleme Sistemine (İKİS) aktarılacaktır.

**12**- Yatırım tekliflerine ilişkin Valilik görüşleri, toplantı tutanağına ek olarak düzenlenecek,  bu görüşler, ildeki kamu kuruluşları ve bölge müdürlükleri tarafından, yatırım tekliflerine ek olarak, merkez teşkilatlarına bildirilecektir. Valilik görüşlerinin sisteme aktarılması Valiliğimiz İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

**13**- Yatırım uygulama raporları; 1 Ocak-31 Mart, 1 Nisan-30 Haziran, 1 Temmuz-30 Eylül ve  1 Ekim-31 Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde hazırlanarak dönem sonlarını takip eden en geç 15 gün içinde, 1 Ekim-31 Aralık dönemi raporları ise en geç Mart ayı sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına gönderilecektir.

Bu genelgede yer alan esaslar, Kaymakamlıklar aracılığı ile ilgili birimlere duyurulacaktır.

Herhangi bir nedenle katılamayacağım İl Koordinasyon Kurulu toplantısına ilgili Vali Yardımcısı başkanlık edecektir.

Nevşehir ilinde uygulanacak 2016 Yılı Yatırım Programındaki projelerin uygulanması ve bu esnada ortaya çıkacak olan koordinasyon ve işbirliği hususları ile projelerin izlenmesi Bakanlar Kurulu Kararı ve yukarıdaki belirlenen esaslara göre gerçekleştirilecektir. 

 Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Mehmet CEYLAN

Vali

**DAĞITIM**

**Gereği : Bilgi :**

Nevşehir Belediye Başkanlığına Kalkınma Bakanlığına

Yatırımcı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İçişleri Bakanlığına

Kaymakamlıklara (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

Merkeze Bağlı Belde Belediyelerine Komşu İl Valiliklerine

İlçe ve Bağlı Belde Belediyelerine Özel Kalem Müdürlüğüne

**İKİNCİ BÖLÜM**

**YATIRIMLARIN GENEL DURUMU**

1. **Yatırımların Sektörlere Göre Dağılımı (Tablo – 1)**
2. **Yatırımların Kuruluşlara Göre Dağılımı (Tablo – 2)**
3. **Yatırımların İlçelere Göre Dağılımı (Tablo – 3)**

**TABLO-1**

**NEVŞEHİR İLİ 2016 YILI YATIRIMLARIN**

**SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI**

**(TL.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | KURUM | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI | ÖNCEKİ YILLARDA HARCANAN | YILI ÖDENEĞİ |
| 1 | TARIM | 24 | 87.099.822 | 26.279.408 | 10.639.818 |
| 2 | ENERJİ | 58 | 68.063.970 | 477.000 | 32.194.970 |
| 3 | ULAŞTIRMA | 69 | 460.299.462 | 134.764.000 | 30.538.462 |
| 4 | KÜLTÜR TURİZM | 14 | 6.183.665 | 4.483.234 | 1.837.947 |
| 5 | EĞİTİM | 21 | 252.783.034 | 82.185.953 | 84.883.080 |
| 6 | SAĞLIK | 3 | 19.708.000 | 0 | 19.000.000 |
| 7 | İNŞAAT | 1 | 228.967 | 104.076 | 147.000 |
| 8 | DİĞER KAMU HİZMETLERİ | 29 | 141.415.267 | 36.288.974 | 40.952.180 |
|  | **TOPLAM** | **219** | **1.035.782.187** | **284.582.645** | **220.193.457** |

**TABLO-2**

**NEVŞEHİR İLİ 2016 YILI YATIRIMLARIN**

**KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI (TL)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | KURUM | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI | ÖNCEKİ YILLARDA HARCANAN | YILI  ÖDENEĞİ |
| 1 | İller Bankası 9. Bölge Müdürlüğü | 14 | 45.971.385 | 10.501.888 | 13.915.980 |
| 2 | Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü | 30 | 436.223.000 | 134.764.000 | 6.462.000 |
| 3 | DSİ 12. Bölge Müdürlüğü | 13 | 156.291.621 | 26.093.795 | 25.153.418 |
| 4 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 7 | 773.704 | 424.597 | 247.947 |
| 5 | İl Özel İdaresi | 40 | 24.601.462 | 0 | 24.601.462 |
| 6 | Hacıbektaş Veli Üniversitesi | 6 | 162.500.000 | 85.734.000 | 29.500.000 |
| 7 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 15 | 65.721.034 | 18.267.953 | 39.601.080 |
| 8 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 3 | 42.633.430 | 0 | 20.072.000 |
| 9 | İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 14 | 517.420 | 646.832 | 487.400 |
| 10 | Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü | 5 | 5.209.961 | 4.058.637 | 1.390.000 |
| 11 | İl Sağlık Müdürlüğü | 3 | 19.708.000 | 0 | 19.000.000 |
| 12 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | 3 | 4.845.000 | 3.613.943 | 4.845.000 |
| 13 | MEDAŞ | 53 | 14.115.970 | 0 | 14.115.970 |
| 14 | TEİAŞ | 5 | 53.948.000 | 477.000 | 18.079.000 |
| 15 | Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü | 6 | 2.522.200 | 0 | 2.522.200 |
| 16 | Konya Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü | 2 | 200.000 | 0 | 200.000 |
|  | **TOPLAM** | **219** | **1.035.782.187** | **284.582.645** | **220.193.457** |

**TABLO-3**

**NEVŞEHİR İLİ 2016 YILI GENEL İDARE**

**YATIRIMLARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI**

**(TL)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | İLÇESİ | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALARI TOPLAMI | 2016 YILI YATIRIMI |
| 1 | MERKEZ | 144 | 791.617.958,00 | 238.486.220,00 | 135.135.788,00 |
| 2 | ACIGÖL | 7 | 17.454.741,00 | 5.489.461,00 | 6.784.549,00 |
| 3 | AVANOS | 9 | 47.446.130,00 | 5.296.216,00 | 3.444.238,00 |
| 4 | DERİNKUYU | 6 | 3.558.873,00 | 529.076,00 | 2.883.169,00 |
| 5 | GÜLŞEHİR | 5 | 5.814.418,00 | 682.594,00 | 2.292.131,00 |
| 6 | HACIBEKTAŞ | 13 | 19.577.115,00 | 0 | 8.454.926,00 |
| 7 | KOZAKLI | 3 | 36.252.189,00 | 24.243.989,00 | 10.100.000,00 |
| 8 | ÜRGÜP | 32 | 114.060.753,00 | 9.855.089,00 | 51.098.656,00 |
|  | **TOPLAM** | **219** | **1.035.782.187,00** | **284.582.645,00** | **220.193.457,00** |

**ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

**İLÇELERE GÖRE YATIRIM PROJELERİ**

**TABLO- 4**

**İLÇELERE GÖRE YATIRIM PROJELERİ**

**İLÇESİ: MERKEZ (TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | KURULUŞ | SEKTÖR | PROJENİN ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2016 YILI YATIRIMI |
| 1 | İller Bankası 9. Bölge Müdürlüğü | Diğer Kamu Hizmetleri | Nevşehir Kanalizasyon Şebeke Projesi | 2015-2016 | 129.717,00 | 0 | 109.930,00 |
| 2 | İller Bankası 9. Bölge Müdürlüğü | Diğer Kamu Hizmetleri | Nevşehir İçmesuyu Projesi | 2015-2016 | 112.537,00 | 0 | 95.370,00 |
| 3 | Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Kırıkkale-Kırşehir-Himmetdede Ayr.(BY 140 KM ) | 2003-2019 | 202.288.000,00 | 87.933.000,00 | 0 |
| 4 | Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Nevşehir-Niğde ( Nevşehir Ç.Y Dahil)  (BY 76 KM) | 2005-2018 | 15.238.000,00 | 12.335.000,00 | 100.000,00 |
| 5 | Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Nevşehir-Ürgüp ( BY 19 KM) | 2006-2019 | 13.988.000,00 | 1.985.000,00 | 1.000.000,00 |
| 6 | Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Nevşehir Çevre Yolu ( BY 10 KM) | 2010-2018 | 20.519.000,00 | 5.352.000,00 | 2.000,00 |
| 7 | Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Nevşehir-Avanos-(Kayseri-Niğde) Ayrımı (BY 53 KM) | 2012-2016 | 359.000,00 | 312.000,00 | 37.000,00 |
| 8 | Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Kırşehir-Kesikköprü-Tuzköy Havaalanı Bağlantı Yolu (BY 60 KM) | 2012-2016 | 760.000,00 | 580.000,00 | 100.000,00 |
| 9 | Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Ürgüp-Boğazköprü BY İY  48 Km | 1997-2018 | 33.518.000,00 | 18.113.000,00 | 2.850.000,00 |
| 10 | Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Nevşehir-Avanos | 2015-2018 | 14.952.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11 | Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Nevşehir-Gülşehir | 2015-2018 | 10.680.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12 | Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Nevşehir Aksaray (Organize Sanayi Çıkışı) | 2015-2018 | 21.360.000,00 | 2000,00 | 2.000,00 |
| 13 | Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Çilehane Köprülü Kavşağı | 2010-2018 | 4.000.000,00 | 353.000,00 | 2.000,00 |
| 14 | Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | 103 Evler 46 m. Muhtelif | 2010-2018 | 2.000.000,00 | 9.000,00 | 2.000,00 |
| 15 | Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Nevşehir İli Avanos İlçesinde Avanos Köprüsü | 2015-2019 | 400.000,00 | 15.000,00 | 40.000,00 |
| 16 | Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Karayolları 61. Şube Şefliği ve 67. Şube Şefliği Bölge Dahili Yollarında Üst Yapı İşleri Yapılması. | 2015-2017 | 10.392.000,00 | 2.411.000,00 | 0 |
| 17 | Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Çardak Köprülü Kavşağı | 2015-2017 | 11.601.000,00 | 0 | 0 |
| 18 | Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Ürgüp-Güzelöz Yolu İY 36 Km. | 2013-2017 | 1.818.000,00 | 1.500.000,00 | 138.000,00 |
| 19 | Karayolları 6. Bölge Müd. | Ulaştırma | Hacıbektaş- Nevşehir DY | 2016-2019 | 175.000,00 | 0 | 85.000,00 |
| 20 | Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Nevşehir (Kayseri-Niğde) Ayrımı | 2016-2019 | 210.000,00 | 0 | 55.000,00 |
| 21 | Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Çelik Oto Korkuluk Montajı ve Sökülmesi Yapım İşi. | 2014-2016 | 8.795.000,00 | 1.597.000,00 | 1.300.000,00 |
| 22 | Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Çevre Koruma Hizm. İle Yolların Fiziki Standartlarının Yükseltilmesi. | 2015-2018 | 44.430.000,00 | 1.838.000,00 | 400.000,00 |
| 23 | Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Yollarda Yatay İşaretleme Yapılması İşi | 2014-2016 | 3.107.000,00 | 245.000,00 | 100.000,00 |
| 24 | Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Yol Ağındaki Muh. Kavşaklara Kap. Üstü ve Kavşak Öncesi Bilgi Levhası Taş. | 2014-2016 | 2.336.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| 25 | DSİ 12. Bölge Müdürlüğü | Diğer Kamu Hizmeti | Nevşehir İçmesuyu Arıtma Tesisi | 2013-2017 | 31.637.000,00 | 0 | 14.500.000,00 |
| 26 | DSİ 12. Bölge Müdürlüğü | Diğer Kamu Hizmeti | Nevşehir İçmesuyu İsale Hattı | 2014-2017 | 25.000.000,00 | 0 | 500.000,00 |
| 27 | DSİ 12. Bölge Müdürlüğü | Diğer Kamu Hizmeti | Nevşehir İçmesuyu | 2015-2017 | 13.072.219,00 | 461.219,00 | 1.000,00 |
| 28 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü | Turizm | Milli Park (Göreme) | 2016-2016 | 150.000,00 | 0 | 150.000,00 |
| 29 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü | Turizm | Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi Projesi | 2016-2016 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 |
| 30 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Turizm | Nevşehir İli Uçhisar İlçesi Karamanoğlu Camii Restorasyon İşi | 2014-2016 | 442.204,46 | 341.044,00 | 0 |
| 31 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Turizm | Nevşehir İli,Merkez İlçesi,DİP Hamamı 2007 Yılı Proje Temin İşi | 2014-2016 | 19.500,00 | 4.875,00 | 14.625,00 |
| 32 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Turizm | Nevşehir İli Damat İbrahim Paşa Külliyesi Rölöve Restitüsyon Restorasyon Elektrik Sıhhi Tesisat ve Taşıyıcı Sistem Öneri Raporu 2014-2015 Yılı Proje Temini İşi | 2014-2016 | 200.000,00 | 76.803,00 | 123.197,00 |
| 33 | Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü-Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğü | Tarım/Ormancılık | Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi | 2016-2016 | 150.000,00 | 0 | 150.000,00 |
| 34 | Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü-Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğü | Tarım/Ormancılık | Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi | 2016-2016 | 2.287.200,00 | 0 | 2.287.200,00 |
| 35 | Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü-Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğü | Tarım/Ormancılık | Orman Köyleri Etüt Planlama Projesi | 2016-2016 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 |
| 36 | Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü-Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğü | Tarım/Ormancılık | Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi | 2016-2016 | 46.000,00 | 0 | 46.000,00 |
| 37 | Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü-Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğü | Tarım/Ormancılık | Orman Amenajman Projesi | 2016-2016 | 25.000,00 | 0 | 25.000,00 |
| 38 | Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü-Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğü | Tarım/Ormancılık | Kadastro Projesi | 2016-2016 | 9.000,00 | 0 | 9.000,00 |
| 39 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 2016-2016 | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 |
| 40 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim | Muhtelif İşler | 2016-2016 | 5.000.000,00 | 0 | 5.000.000,00 |
| 41 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim | Yayın Alımları | 2016-2016 | 300.000,00 | 0 | 300.000,00 |
| 42 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim | Kampüs Alt Yapısı | 2009-2018 | 42.000.000,00 | 20.138.000,00 | 4.500.000,00 |
| 43 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim | Derslik ve Mer.Brm. | 2009-2017 | 105.000.000,00 | 43.780.000,00 | 17.000.000,00 |
| 44 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim/Spor | Açık ve Kapalı Spor Tesisi | 2010-2017 | 10.000.000,00 | 21.816.000,00 | 2.500.000,00 |
| 45 | Nevşehir İl Özel İdaresi | Ulaşım | 1.Kat Asfalt Kaplama Yapımı(15 Proje) | - | 4.000.000,00 | 0 | 4.000.000,00 |
| 46 | Nevşehir İl Özel İdaresi | Ulaşım | Yol Bakım Onarımı 2. Kat Asfalt ve Asfalt Yama(M3) (19 Proje) | - | 6.000.000,00 | 0 | 6.000.000,00 |
| 47 | Nevşehir İl Özel İdaresi | Ulaşım | Sanat Yapıları Bahçeli-Ayvalı Arası Köprü ve Yol Yapımı(2 Proje) | - | 3.952.015,00 | 0 | 3.952.015,00 |
| 48 | Nevşehir İl Özel İdaresi | Ulaşım | Trafik İşaret ve Levhaları | - | 220.000,00 | 0 | 220.000,00 |
| 49 | Nevşehir İl Özel İdaresi | Ulaşım | Sıcak Asfalt Kaplama(BSK) Ürgüp D.Y.İLT.-Uçhisar-Göreme(2 Proje) | - | 9.904.447,00 | 0 | 9.904.447,00 |
| 50 | Nevşehir İl Özel İdaresi | Diğer Kamu Hizmetleri | Su Temin İşler Programı(Köy İçmesuyu Sih.Tes.Elek.Tes.Gid. ve Fittings Malzemesi Gideri) | - | 525.000,00 | 0 | 525.000,00 |
| 51 | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | Tarım | Bitki Sağlığı ve Uyg. Kont. PRJ. | - | 150.000,00 | 0 | 150.000,00 |
| 52 | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | Tarım | Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi | - | 58.000,00 | 0 | 58.000,00 |
| 53 | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | Tarım | Çayır Mera Yem Bitkileri Gel. Projesi | - | 32.500,00 | 0 | 32.500,00 |
| 54 | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | Tarım | Hayvan Hastalık ve Zararl. İle Müc. Prj. | - | 85.000,00 | 0 | 85.000,00 |
| 55 | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | Tarım | Hayvancılığı Geliştirme Projesi | - | 92.000,00 | 0 | 92.000,00 |
| 56 | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | Tarım | Kontrol Hizmetleri Projesi | - | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 |
| 57 | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | Tarım | Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Projesi | - | 2.000,00 | 0 | 2.000,00 |
| 58 | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | Tarım | Tarımsal Yayım Hizm. Des. Projesi | - | 28.000,00 | 0 | 28.000,00 |
| 59 | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | Tarım | Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi | - | 3.700,00 | 0 | 3.700,00 |
| 60 | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | Tarım | Çevre Amaçlı Tar. Alanların Korunması | - | 5.020,00 | 0 | 5.020,00 |
| 61 | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | Tarım | Gıda ve Yem Numune Alma Hizmetlerini Geliştirme Projesi | - | 5.500,00 | 0 | 5.500,00 |
| 62 | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | Tarım | Arazi Toplulaştırma ve Tigh Projeleri | - | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| 63 | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | Tarım | Arazi Edindirme ve Yönetimi Projesi | - | 2.380,00 | 0 | 2.380,00 |
| 64 | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | Tarım | Sularda Tarımsal Kaynaklı Faaliyetten Kaynaklanan Kirlilik Kontrolü Projesi | - | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
| 65 | İl Kültür Turizm Müdürlüğü-Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü | Turizm | Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri Çevre Düzenlemesi İşi | - | 751.163,00 | 236.103,00 | 886.000,00 |
| 66 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Diğer Kamu Hizmeti | Nevşehir İşKur İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi | - | 2.871.430,00 | 0 | 1.290.000,00 |
| 67 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Eğitim | Nevşehir 2. Yurt İnşaatı (500 Öğrencilik) | - | 34.562.000,00 | 0 | 18.282.000,00 |
| 68 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | İmam Hatip Ortaokulu(32 Derslik) | - | 6.074.640,00 | 4.716.505,00 | 1.358.135,00 |
| 69 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Çardak İlkokulu(6 Ek Derslik) | - | 1.250.000,00 | 0 | 1.250.000,00 |
| 70 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Kavak Ortaokulu(10 Derslik) | - | 1.150.000,00 | 0 | 1.150.000,00 |
| 71 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Öğretmenevi Yapımı | - | 13.275.000,00 | 2.335.898,00 | 10.939.102,00 |
| 72 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Anadolu Lisesi(24 Derslik+200 Öğrenci Pansiyonu Kız AİHL) | - | 17.650.000,00 | 5.791.099,00 | 6.131.901,00 |
| 73 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | İmam Hatip Lisesi (24 Drs.+200 Öğ. Pans. Erkek AİHL) | - |
| 74 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Özel Eğitim Okulu(12 Derslik) | - | 5.000.000,00 | 0 | 2.875.000,00 |
| 75 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | Diğer Kamu Hizmeti | Sporcu Fabrikası | 2014-2016 | 4.223.000,00 | 3.613.942,56 | 4.223.000,00 |
| 76 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | Diğer Kamu Hizmeti | Kapalı Tenis Kortu Yapılması | - | 509.000,00 | 0 | 509.000,00 |
| 77 | MEDAŞ | Enerji | Nevşehir TR50’nin Güç Artışı Yapılması | İhale Aşamasında | 39.521,00 | 0 | 39.521,00 |
| 78 | MEDAŞ | Enerji | DM 11 Hastane Çıkışı Deplase | İhale Aşamasında | 21.969,39 | 0 | 21.969,39 |
| 79 | MEDAŞ | Enerji | Nevşehir DM04 TR01’in Çıkışına Yeni Bina Konulması | İhale Aşamasında | 99.656,02 | 0 | 99.656,02 |
| 80 | MEDAŞ | Enerji | Nevşehir 47 TR Güç Artışı ve Deplase Edilme İşi | İhale Aşamasında | 70.439,86 | 0 | 70.439,86 |
| 81 | MEDAŞ | Enerji | Yazıhüyük Kasabası TR8 Trafo İlavesi ve Şebeke Islahı | İhale Aşamasında | 104.344,58 | 0 | 104.344,58 |
| 82 | MEDAŞ | Enerji | Nevşehir 46 TR Deplase İşi | İhale Aşamasında | 34.025,46 | 0 | 34.025,46 |
| 83 | MEDAŞ | Enerji | Yuva Köyü Müşterek Hat Deplasesi | İhale aşamasında | 12.673,06 | 0 | 12.673,06 |
| 84 | MEDAŞ | Enerji | F9 Taş Ocakları 51 Nolu Direklerin Demontajı | İhale aşamasında | 25.759,60 | 0 | 25.759,60 |
| 85 | MEDAŞ | Enerji | Nevşehir 105 TR Güç Artışı ve Şebeke Islahı | İhale aşamasında | 153.942,05 | 0 | 153.942,05 |
| 86 | MEDAŞ | Enerji | Kocaçay İlave Trafo ve Şebeke Islahı | İhale aşamasında | 784.813,86 | 0 | 784.813,86 |
| 87 | MEDAŞ | Enerji | Nevşehir TR03 ile Nevşehir DM07 Arası Ring Yapılması | İhale aşamasında | 397.510,26 | 0 | 397.510,26 |
| 88 | MEDAŞ | Enerji | TR62 Kule Tipi Binanın Mod Bina Olarak Uygun Yere Taşınması | İhale aşamasında | 195.738,22 | 0 | 195.738,22 |
| 89 | MEDAŞ | Enerji | Nevşehir Merkez Türbe Çıkışı Niğde Yolu TR69 ve TR70 Yer Altı İşi | İhale aşamasında | 745.037,83 | 0 | 745.037,83 |
| 90 | MEDAŞ | Enerji | Nevşehir TR35 ve TR134C Kollarının Yer Altına Alınması | İhale aşamasında | 1.175.780,86 | 0 | 1.175.780,86 |
| 91 | MEDAŞ | Enerji | Göreme Belediye Trafo İlavesi | İhale aşamasında | 245.312,03 | 0 | 245.312,03 |
| 92 | MEDAŞ | Enerji | Nevşehir Merkez TR74 Deplasesi | İhale aşamasında | 210.371,67 | 0 | 210.371,67 |
| 93 | MEDAŞ | Enerji | Nevşehir Fider 4 Gülşehir Hattına Kök Bina Yapılması | İhale aşamasında | 196.886,35 | 0 | 196.886,35 |
| 94 | MEDAŞ | Enerji | Acıgöl Fider 16(Kök Bina Konulması) | İhale aşamasında | 101.075,04 | 0 | 101.075,04 |
| 95 | MEDAŞ | Enerji | Güneyce Köyü Sulama Kökü | İhale aşamasında | 124.451,77 | 0 | 124.451,77 |
| 96 | MEDAŞ | Enerji | Nevşehir Merkez Şifa Meydanı Köprülü Kavşak ve Devlet Hastanesi Kavşak Sulusaray Kavşak Arası Aydınlatma | İhale aşamasında | 452.249,14 | 0 | 452.249,14 |
| 97 | MEDAŞ | Enerji | Nevşehir TR3 ve TR6 Trafolarının Aydınlatma Tesisi | İhale aşamasında | 323.035,10 | 0 | 323.035,10 |
| 98 | MEDAŞ | Enerji | Nevşehir Cevher Dudayev Mahallesi İlave Aydınlatma Tesisi | İhale aşamasında | 129.214,04 | 0 | 129.214,04 |
| 99 | MEDAŞ | Enerji | Küçük Ek Tesisleri(Nevşehir-1) | 2016-2016 | 540.329,24 | 0 | 540.329,24 |
| 100 | MEDAŞ | Enerji | Küçük Ek Tesisleri(Nevşehir-2) | 2016-2016 | 540.329,24 | 0 | 540.329,24 |
| 101 | MEDAŞ | Enerji | Tesis Yenileme Yatırımları(Nevşehir-1) | 2016-2016 | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 |
| 102 | MEDAŞ | Enerji | Tesis Yenileme Yatırımları(Nevşehir-2) | 2016-2016 | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 |
| TOPLAM | | | | | **791.617.958,00** | **238.486.220,00** | **135.135.788,00** |

**Not: Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün yatırım dışı işleri (8 adet proje) tabloya eklenmemiştir. Ayrıca İl Özel İdaresinin 40 Projesi de 6 Proje olarak toplu yazılmıştır.**

**İLÇESİ: ACIGÖL (TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | KURULUŞ | SEKTÖR | PROJENİN ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2016 YILI YATIRIMI |
| 1 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Turizm | Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Hasan Dede Türbesi Proje Temin İşi | - | 28.000,00 | 0 | 28.000,00 |
| 2 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | İmam Hatip Ortaokulu (18Derslik+100 Öğrencilik Pansiyon) | - | 9.006.940,00 | 3.863.146,00 | 5.143.794,00 |
| 3 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Anaokulu(4 Derslik) | - | 973.500,00 | 511.744,00 | 461.756,00 |
| 4 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | 10 Yataklı Entegre İlçe Hastane Binası Yapımı | 2015-2017 | 3.695.000,00 | 380.000,00 | 1.000.000,00 |
| 5 | İl Kültür Turizm Müdürlüğü-Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü | Kültür | Nevşehir Acıgöl Tatlarin Yeraltı Şehri İkmal Çevre Düzenleme İşi | - | 1.251.302,00 | 1.114.572,00 | 150.000,00 |
| 6 | DSİ Genel Müdürlüğü | Tarım | Nevşehir-Acıgöl-Ağıllı Köyünün Kuru Deresi | 2016-2017 | 900.000,00 | 0 | 500,00 |
| 7 | DSİ Genel Müdürlüğü | Tarım | Nevşehir-Acıgöl-Topaç Köyünün Kuru Dere ve Yan Kolu | 2016-2017 | 1.600.000,00 | 0 | 500,00 |
| TOPLAM | | | | | **17.454.741,00** | **5.489.461,00** | **6.784.549,00** |

**İLÇESİ: AVANOS (TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | KURULUŞ | SEKTÖR | PROJENİN ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2016 YILI YATIRIMI |
| 1 | DSİ Genel Müdürlüğü | Tarım | Nevşehir- Avanos İlçe Merkezi Kızılırmak Nehri | 2016-2018 | 30.000.000,00 | 0 | 500,00 |
| 2 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Turizm | Nevşehir İli Avanos İlçesi Alaaddin Camii Proje Temin İşi | - | 62.000,00 | 0 | 62.000,00 |
| Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Turizm | Nevşehir İli Avanos İlçesi Orta Mahalle Camii Proje Temin İşi |
| Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Turizm | Nevşehir İli Avanos İlçesi Çukur Camii Proje Temin İşi |
| 3 | İl Kültür Turizm Müdürlüğü-Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü | Turizm | Nevşehir Paşabağı Örenyeri İkmal Çevre Düzenlemesi İşi | - | 2.813.497,00 | 2.944.065,00 | 300.000,00 |
| 4 | İl Kültür Turizm Müdürlüğü-Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü | Turizm | Kapadokya Bölgesi Müzesi Mimari,Teşhir,Tanzim,Mühendislik ve Çevre Düzenleme Projeleri Yapımı İşi | - | 280.000,00 | 0 | 37.000,00 |
| 5 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Çalış İlkokulu(6 Ek Derslik) | - | 795.320,00 | 77.912,00 | 717.408,00 |
| 6 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Ahmet Ergün Ortaokulu(Çok Amaçlı Salon) | - | 850.000,00 | 0 | 850.000,00 |
| 7 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Diğer Kamu Hizmeti | Huzurevi İnşaatı (60 Kişilik) | - | 5.200.000,00 | 0 | 500.000,00 |
| 8 | İller Bankası 9. Bölge Müdürlüğü | Diğer Kamu Hizmetleri | Özkonak Kanalizasyon Projesi | - | 55.069,00 | 0 | 35.355,00 |
| 9 | İller Bankası 9. Bölge Müdürlüğü | Diğer Kamu Hizmetleri | Avanos İçmesuyu İkmal İnşaatı | 2015-2016 | 5.942.244,00 | 2.274.239,00 | 941.975,00 |
| TOPLAM | | | | | **45.998.130,00** | **5.296.216,00** | **3.444.238,00** |

**İLÇESİ: DERİNKUYU (TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | KURULUŞ | SEKTÖR | PROJENİN ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2016 YILI YATIRIMI |
| 1 | İller Bankası 9. Bölge Müdürlüğü | Diğer Kamu Hizmetleri | Derinkuyu-Gülşehir-Kozaklı Kanalizasyon Şebeke Projesi | - | 165.635,00 | 0 | 106.340,00 |
| 2 | İller Bankası 9. Bölge Müdürlüğü | Diğer Kamu Hizmetleri | Yazıhüyük İçmesuyu İnşaatı | 2015-2016 | 3.060.472,00 | 0 | 1.964.864,00 |
| 3 | İller Bankası 9. Bölge Müdürlüğü | Diğer Kamu Hizmetleri | Yazıhüyük Sayısal Halihazır Harita Yapım İşi | - | 228.967,00 | 104.076,00 | 147.000,00 |
| 4 | İller Bankası 9. Bölge Müdürlüğü | Diğer Kamu Hizmetleri | Derinkuyu İçmesuyu Projesi | 2016-2016 | 103.799,00 | 0 | 87.965,00 |
| 5 | TEİAŞ | Enerji | Toprak Teli Fiber Optikli | 2014-2017 | 500.000,00 | 0 | 52.000,00 |
| 6 | TEİAŞ | Enerji | Derinkuyu TM Tevsiat | 2013-2016 | 948.000,00 | 425.000,00 | 525.000,00 |
| TOPLAM | | | | | **5.006.873,00** | **529.076,00** | **2.883.169,00** |

**İLÇESİ: GÜLŞEHİR (TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | KURULUŞ | SEKTÖR | PROJENİN ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2016 YILI YATIRIMI |
| 1 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Turizm | Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Kaya Camii 2007 yılı Proje Temin İşi | - | 7.500,00 | 1.875,00 | 5.625,00 |
| 2 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | 10 Yataklı Gülşehir Entegre İlçe Hastanesi Yapım İşi | 2015-2017 | 3.829.000,00 | 0 | 1.000.000,00 |
| 3 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | İmam Hatip Ortaokulu(16 Derslik) | - | 1.887.385,00 | 680.720,00 | 1.206.665,00 |
| 4 | İller Bankası 9. Bölge Müdürlüğü | Diğer Kamu Hizmetleri | Gülşehir İçmesuyu Projesi | - | 70.092,00 | 0 | 59.400,00 |
| 5 | DSİ Genel Müdürlüğü | Tarım | Nevşehir 121.Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı Kesin Hesap Bedeli | 2016-2016 | 20.441,00 | 0 | 20.441,00 |
| TOPLAM | | | | | **5.814.418,00** | **682.594,00** | **2.292.131,00** |

**İLÇESİ: HACIBEKTAŞ (TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | KURULUŞ | SEKTÖR | PROJENİN ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2016 YILI YATIRIMI |
| 1 | İller Bankası 9. Bölge Müdürlüğü | Diğer Kamu Hizmetleri | Hacıbektaş Atıksu Arıtma Tesisi Projesi | 2016-2016 | 99.120,00 | 0 | 84.000,00 |
| 2 | İller Bankası 9. Bölge Müdürlüğü | Diğer Kamu Hizmetleri | Hacıbektaş İçmesuyu Projesi | 2015-2016 | 79.178,00 | 0 | 67.100,00 |
| 3 | İller Bankası 9. Bölge Müdürlüğü | Diğer Kamu Hizmetleri | Hacıbektaş İçmesuyu Şebeke Projesi | 2016-2016 | 29.258,00 | 0 | 24.795,00 |
| 4 | İller Bankası 9. Bölge Müdürlüğü | Diğer Kamu Hizmetleri | Hacıbektaş Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi | 2016-2017 | 16.876.666,00 | 0 | 5.786.138,00 |
| 5 | MEDAŞ | Enerji | Hacıbektaş Başköy Köyü TR 1 Trafosu Güç Artışı | İhale Aşamasında | 25.970,02 | 0 | 25.970,02 |
| 6 | MEDAŞ | Enerji | Hacıbektaş Bölgesi Trafo Postası Yenileme İşi | İhale Aşamasında | 331.636,34 | 0 | 331.636,34 |
| 7 | MEDAŞ | Enerji | Yeni Avanos TM Gülşehit İM Enerji Nakil Hattı | İhale Aşamasında | 1.144.018,98 | 0 | 1.144.018,98 |
| 8 | MEDAŞ | Enerji | Eğrikuyu Kök Binası ve İrtibatı | İhale Aşamasında | 71.925,19 | 0 | 71.925,19 |
| 9 | MEDAŞ | Enerji | Büyükburunağıl Kesici Ölçü Kabini İrtibatı Yapılması | İhale Aşamasında | 75.844,34 | 0 | 75.844,34 |
| 10 | MEDAŞ | Enerji | Kızılkaya Yeşil Hat Kesici Ölçü Kabini ve İrtibatı | İhale Aşamasında | 80.498,24 | 0 | 80.498,24 |
| 11 | MEDAŞ | Enerji | Küçük Ek Tesisleri | 2016-2016 | 450.000,00 | 0 | 450.000,00 |
| 12 | MEDAŞ | Enerji | Tesis Yenileme Yatırımları | 2016-2016 | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 |
| 13 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | Diğer Kamu Hizmeti | Hacıbektaş Sentetik Saha Çevre Düzenlemesi | - | 113.000,00 | 0 | 113.000,00 |
| TOPLAM | | | | | **19.577.115,00** | **0** | **8.454.926,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | KURULUŞ | SEKTÖR | PROJENİN ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2016 YILI YATIRIMI |
| 1 | DSİ Genel Müdürlüğü | Tarım | Doyduk Sulaması | 2014-2016 | 22.600.807,00 | 11.192.607,00 | 9.500.000,00 |
| 2 | DSİ Genel Müdürlüğü | Tarım | Doyduk Barajı Yol Relekasyonu İkmali Protokol Bedeli | 2016-2016 | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 |
| 3 | DSİ Genel Müdürlüğü | Tarım | Doyduk Barajı | 1998-2016 | 13.551.382,00 | 13.051.382,00 | 500.000,00 |
| TOPLAM | | | | | **36.252.189,00** | **24.243.989,00** | **10.100.000,00** |

**İLÇESİ: KOZAKLI (TL)**

**İLÇESİ: ÜRGÜP (TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | KURULUŞ | SEKTÖR | PROJENİN ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2016 YILI YATIRIMI |
| 1 | İlBank A.Ş Kayseri Bölge Müdürlüğü | Diğer Kamu Hizmeti | Ürgüp Kanalizasyon İnşaatı | 2014-2016 | 19.018.631,00 | 8.123.573,00 | 4.405.748,00 |
| 2 | DSİ Genel Müdürlüğü | Tarım | Nevşehir-Ürgüp Damsa Sulaması Yenileme Karayolu Geçişi Protokol Bedeli | 2016-2016 | 18.477,00 | 0 | 18.477,00 |
| 3 | DSİ Genel Müdürlüğü | Tarım | Nevşehir Ürgüp Damsa Sulaması Yenileme | 2013-2016 | 17.774.295,00 | 1.388.587,00 | 10.000,00 |
| 4 | DSİ Genel Müdürlüğü | Tarım | Nevşehir Sarıhıdır Pompaj Sulaması Onarımı | 2016-2016 | 17.000,00 | 0 | 2.000,00 |
| 5 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Turizm | Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Pancarcı Camii 2014 Yılı Proje Temin İşi | - | 14.500,00 | 0 | 14.500,00 |
| 6 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Toki Bölgesi İlkokulu(24 Derslik) | - | 2.356.460,00 | 0 | 2.356.460,00 |
| 7 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Toki Bölgesi Ortaokulu(24 Derslik) | - | 2.320.069,00 | 290.929,00 | 2.029.140,00 |
| 8 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | İlçe Yurt Binası(200 Öğrencilik) | - | 3.131.720,00 | 0 | 3.131.720,00 |
| 9 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | 50 Yataklı Ürgüp Devlet Hastane Binası Yapımı | 2015-2017 | 12.184.000,00 | 2.300.000,00 | 17.000.000,00 |
| 10 | İl Kültür Turizm Müdürlüğü-Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü | Turizm | Nevşehir Ürgüp Müzesi Mimari Mühendislik,Teşhir-Tanzim ve Çevre Düzenlemesi Projeleri Yapım İşi | - | 114.000,00 | 0 | 17.000,00 |
| 11 | MEDAŞ | Enerji | Aksalur Kök Bina Yapım İşi | İhale Aşamasında | 64.917,49 | 0 | 64.917,49 |
| 12 | MEDAŞ | Enerji | ÜrgüpBölgesi Trafo Postası Yenileme İşi | İhale Aşamasında | 273.112,28 | 0 | 273.112,28 |
| 13 | MEDAŞ | Enerji | Ürgüp Kavaklıönü MahallesiTR8-TR9 Trafo Kapasite Artışı | İhale Aşamasında | 60.114,00 | 0 | 60.114,00 |
| 14 | MEDAŞ | Enerji | Ürgüp Akköy Köyü Trafo Postası İlavesi | İhale Aşamasında | 52.776,60 | 0 | 52.776,60 |
| 15 | MEDAŞ | Enerji | Ürgüp TR39 Trafosunun Gömülü Kalması Sebebiyle Yıkılma Tehlikesi Bulunması | İhale Aşamasında | 63.716,29 | 0 | 63.716,29 |
| 16 | MEDAŞ | Enerji | İbrahimpaşa Trafo İlavesi | İhale Aşamasında | 62.596,42 | 0 | 62.596,42 |
| 17 | MEDAŞ | Enerji | Kalaba Yeni Mahalle Trafo İlavesi | İhale Aşamasında | 183.550,35 | 0 | 183.550,35 |
| 18 | MEDAŞ | Enerji | Ayhanlar Trafo İlave ve Köy Şebekesi Islahı | İhale Aşamasında | 425.089,33 | 0 | 425.089,33 |
| 19 | MEDAŞ | Enerji | Ürgüp Sivritaş Mahallesi Trafo Postası İlavesi | İhale Aşamasında | 123.280,57 | 0 | 123.280,57 |
| 20 | MEDAŞ | Enerji | Ürgüp TR3 Kapasite Artışı ve Yeraltı Tesisi Yapım İşi | İhale Aşamasında | 272.031,24 | 0 | 272.031,24 |
| 21 | MEDAŞ | Enerji | Çavuşin Köyü Yeni Trafo Bölgesi | İhale Aşamasında | 1.053.965,96 | 0 | 1.053.965,96 |
| 22 | MEDAŞ | Enerji | Ürgüp Duayeri Mahallesi Trafo İlavesi | İhale Aşamasında | 105.994,80 | 0 | 105.994,80 |
| 23 | MEDAŞ | Enerji | Kalaba Kasabasına Ring Yapım İşi | İhale Aşamasında | 166.625,37 | 0 | 166.625,37 |
| 24 | MEDAŞ | Enerji | Ürgüp Evka Mahallesine Ring Tesis Edilmesi İşi | İhale Aşamasında | 91.166,39 | 0 | 91.166,39 |
| 25 | MEDAŞ | Enerji | 59 Nolu Kök Yapılmsı İşi | İhale Aşamasında | 87.749,70 | 0 | 87.749,70 |
| 26 | MEDAŞ | Enerji | Kalaba F5 ve F6 İçin 15 Nolu Kök Yapım İşi | İhale Aşamasında | 142.501,92 | 0 | 142.501,92 |
| 27 | MEDAŞ | Enerji | Özkonak Dağıtım Merkezi Yapılması | İhale Aşamasında | 552.038,44 | 0 | 552.038,44 |
| 28 | MEDAŞ | Enerji | Küçük Ek Tesisleri | 2016-2016 | 630.384,11 | 0 | 630.384,11 |
| 29 | MEDAŞ | Enerji | Tesis Yenileme Yatırımları | 2016-2016 | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 |
| 30 | TEİAŞ [11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü](http://www.teias.gov.tr/Gr11/index.htm) | Enerji | Ürgüp-Çinkur EİH (Toprak Teli Fiber Optikli ) | - | 7.500.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31 | TEİAŞ [11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü](http://www.teias.gov.tr/Gr11/index.htm) | Enerji | Ürgüp- Derinkuyu EİH (Toprak Teli Fiber Optikli) | - | 15.000.000,00 | 0 | 7.500.000,00 |
| 32 | TEİAŞ [11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü](http://www.teias.gov.tr/Gr11/index.htm) | Enerji | Ürgüp 380 TM | - | 30.000.000,00 | 50.000,00 | 10.000.000,00 |
| TOPLAM | | | | | **114.060.763,00** | **9.855.089,00** | **51.098.656,00** |

**DÖRDÜNCÜ BÖLÜM**

**31 MART 2016 TARİHLİ VE 29670 SAYILI MÜKERRER RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN 2016 YILI**

**YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN**

|  |
| --- |
|  |
|

**NEVŞEHİR İLİ YATIRIMLARI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEVŞEHİR İLİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resmî Gazete: 31 Mart 2016 Tarihli ve 29670 Sayılı Mükerrer | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | | (Bin TL) | |
| SIRA NO | **PROJE NO** | **SEKTÖR** | **PROJE ADI** | **YER** | **KARAKTERİSTİK** | **BAŞLAMA BİTİŞ YILI** | **PROJE TUTARI** | | | **2015 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA** | | | | | **2016 YATIRIMI** | | | |
| **DIŞ** | **TOPLAM** | | **DIŞ KREDİ** | **DIŞ ÖZKAYNAK** | | **TOPLAM** | | **DIŞ KREDİ** | **DIŞ ÖZKAYNAK** | | **TOPLAM** |
| 1 | 1986A010280 | Tarım-Sulama | Doyduk | Nevşehir | Depolama:13.71 hm³ Sulama:1452 ha | 1986-2016 |  | 61.426 | |  |  | | 51.926 | |  |  | | 9.500 |
| 2 | 2012K050300 | İçme Suyu | Nevşehir İçme Suyu Projesi | Nevşehir | İçmesuyu:14,1 hm³ İsale:33 km Arıtma Tesisi | 2012-2018 |  | 62.603 | |  |  | | 2.112 | |  |  | | 15.000 |
| 3 | 2005E040260 | Ulaştırma-Karayolu | Nevşehir-Niğde (Nevşehir Ç.Y. Dahil) | Nevşehir,Niğde | BY 76 Km. | 2005-2018 |  | 15.238 | |  |  | | 12.335 | |  |  | | 1000 |
| 4 | 2006E040500 | Ulaştırma-Karayolu | Nevşehir-Ürgüp | Nevşehir | BY 19 Km. | 2006-2019 |  | 13.988 | |  |  | | 1.985 | |  |  | | 1000 |
| 5 | 2016H034340 | Eğitim-Yükseköğrenim | Nevşehir Üniversitesi-Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Nevşehir | Etüd-Proje ve Müş. | 2016-2016 |  | 200 | |  |  | | 0 | |  |  | | 200 |
| 6 | 2009H032010 | Eğitim-Yükseköğrenim | Nevşehir Üniversitesi-Kampüs Altyapısı | Nevşehir | Doğ. Gaz Dön.,Elekt. Hat,Kamp. İçi Yol,Kan. Hattı,Peyzaj,Su İsh. Hattı,Tel. Hattı | 2009-2018 |  | 42.000 | |  |  | | 33.952 | |  |  | | 4.500 |
| 7 | 2009H032020 | Eğitim-Yükseköğrenim | Nevşehir Üniversitesi-Derslik ve Merkezi Birimler | Nevşehir | Öğrenci Yaş. Mer.(8800 m²)  Mer. Ders.(10.000 m²) Kütüphane(10.000m²) Mer.Ders.İk.İnş(10.400 m²) | 2009-2017 |  | 105.000 | |  |  | | 73.290 | |  |  | | 17.000 |
| 8 | 2016H034350 | Eğitim-Yükseköğrenim | Nevşehir Üniversitesi-Muhtelif İşler | Nevşehir | B. On-Tad, Mak. Teç, Bil. Don. İlet. Teknolojileri,T-11a (1 Adet) | 2016-2016 |  | 5.000 | |  |  | | 0 | |  |  | | 5.000 |
| 9 | 2016H034360 | Eğitim-Yükseköğrenim | Yayın Alımı | Nevşehir | Basılı ve Elektronik Yayın Alımı | 2016-2016 |  | 300 | |  |  | |  | |  |  | | 300 |
| 10 | 2010H050200 | Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor | Nevşehir Üniversitesi-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Nevşehir | Kp.Manej (5000 m²) | 2010-2017 |  | 10.000 | |  |  | | 0 | |  |  | | 2.500 |
| 11 | 2009K130060 | Ulaştırma- Havayolu | Met. Hiz. Bin.Yap.On. Çevr. Düz. | Nevşehir | Bina Bakım Onarımı | 2013-2021 |  | 15.100 | |  |  | |  | |  |  | | 2.000 |
| 12 | 2010D030140 | Enerji | Ürgüp 380 TM | Nevşehir | 380/154 kV, 2x250 MV+380 kV 4 Fider, 154 kV 1. ve 2. Trafo Fideri | 2010-2017 | 32.340 | 33.000 | | 49 | 1 | | 50 | | 9.800 | 200 | | 10.000 |
| 13 | ----------------- | Sosyal Güvenlik | Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü | Nevşehir | SGK İl Müdürlüğü (4000 m²) | 2014-2017 |  | 5.670 | |  |  | |  | |  |  | | 1.500 |
| 14 | ----------------- | Ulaştırma-Havayolu | Kapadokya Hv. PAT Sahaları On. | Nevşehir | Rehabilitasyon (150000 m²) | 2016-2018 |  | 15.000 | |  |  | |  | |  |  | | 1.500 |
|  |  |  |  |  | **TOPLAM** | | **32.340** | **384.525** | | **49** | **1** | | **175.650** | | **9.800** | **200** | | **71.000** |

**BEŞİNCİ BÖLÜM**

**KURULUŞLAR İTİBARIYLA**

**YATIRIM PROJELERİ**

**İLLER BANKASI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | SEKTÖR | PROJENİN ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2016 YILI YATIRIMI | DÜŞÜNCELER |
| 1 | Diğer Kamu Hizmeti | Nevşehir (Merkez) Kanalizasyon Şebeke Projesi | 2015-2015 | 129.717,00 | 0 | 109.930 | C Etabı çalışmaları devam ediyor |
| 2 | Diğer Kamu Hizmeti | Derinkuyu-Gülşehir-Kozaklı Kanalizasyon Şebeke Projesi | 2015-2015 | 165.635,00 | 0 | 106.340,00 | İş bitti.29.01.2016 tarihinde onaylandı. |
| 3 | Diğer Kamu Hizmeti | Özkonak Kanalizasyon Projesi, | 2015-2015 | 55.069,00 | 0 | 35.355,00 | İş bitti,proje onay aşamasında. |
| 4 | Diğer Kamu Hizmeti | Hacıbektaş Atıksu Arıtma Tesisi Projesi | 2016-2016 | 99.120,00 | 0 | 84.000,00 | A etabı çalışmaları devam ediyor. |
| 5 | Diğer Kamu Hizmeti | Ürgüp Kanalizasyon İnşaatı | 2014-2016 | 19.018.631,00 | 8.123.573,00 | 4.405.748,00 | İş devam ediyor, fiziki gerçekleşme % 60 |
| 6 | Diğer Kamu Hizmeti | Nevşehir (Merkez) İçmesuyu Projesi | 2015-2016 | 112.537,00 | 0 | 95.370,00 | B etabı çalışmaları devam ediyor. |
| 7 | Diğer Kamu Hizmeti | Gülşehir İçmesuyu Projesi | 2015-2015 | 70.092,00 | 0 | 59.400,00 | İş bitti.29.02.2016 tarihinde onaylandı. |
| 8 | Diğer Kamu Hizmeti | Hacıbektaş İçmesuyu Projesi | 2015-2016 | 79.178,00 | 0 | 67.100,00 | Onay aşamasında. |
| 9 | Diğer Kamu Hizmeti | Avanos İçmesuyu İkmal İnşaatı | 2015-2016 | 5.942.244,00 | 2.274.239,00 | 941.975,00 | İşin yapımı devam ediyor,fiziki gerçekleşme %51. |
| 10 | Diğer Kamu Hizmeti | Yazıhüyük İçmesuyu İnşaatı | 2015-2016 | 3.060.472,00 | 0 | 1.964.864,00 | Yer teslimi yapıldı,işe başlandı. |
| 11 | Diğer Kamu Hizmeti | Yazıhüyük Sayısal Halihazır Harita Yapım İşi | 2015-2015 | 228.967,00 | 104.076,00 | 147.000,00 | İş bitti,prpje kabul aşamasında. |
| 12 | Diğer Kamu Hizmeti | Hacıbektaş Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi | 2016-2017 | 16.876.666,00 | 0 | 5.786.138,00 | Yer teslimi yapıldı,işe başlandı. |
| 13 | Diğer Kamu Hizmeti | Hacıbektaş İçmesuyu Şebeke Projesi | 2016-2016 | 29.258,00 | 0 | 24.795,00 | A etabı çalışmaları devam ediyor. |
| 14 | Diğer Kamu Hizmeti | Derinkuyu İçmesuyu Projesi | 2016-2016 | 103.799,00 | 0 | 87.965,00 | A etabı çalışmaları devam ediyor. |
| TOPLAM | | | | **45.971.386,00** | **10.501.888,00** | **13.915.980,00** |  |

**KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | SEKTÖR | PROJENİN ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2016 YILI YATIRIMI | DÜŞÜNCELER |
| 1 | Ulaştırma | Kırıkkale-Kırşehir-Himmetdede Ayr.(BY 140 KM ) | 2003-2019 | 202.288.000,00 | 87.933.000,00 | 0 | Bugüne kadar Nevşehir İlindeki 20 km nin tamamı binder seviyesinde bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır.Ayrıca Hacıbektaş ayr.-Himmetdede ayr. arası 33 km TMA (BSK)seviyesinde üst yapı çalışmaları tamamlanmış olup trafiğe açılmıştır. |
| 2 | Ulaştırma | Nevşehir-Niğde ( Nevşehir Ç.Y Dahil)  (BY 76 KM) | 2005-2018 | 15.238.000,00 | 12.335.000,00 | 100.000,00 | Nevşehir şehir girişinde 6 km.lik kesimde BSK Üstyapı çalışmaları tamamlanıp trafiğe açılmıştır. Nevşehir Niğde yolunda eksik sanat yapıları ve yol iyileştirme için yol yapım çalışmalarına başlanılmış olup. 5km.lik kısmında yol trafiğe açılmıştır. |
| 3 | Ulaştırma | Nevşehir-Ürgüp ( BY 19 KM) | 2006-2019 | 13.988.000,00 | 1.985.000,00 | 1.000.000,00 | Yolumuz BY olarak tamamlanmış olup ,BSK üst yapı işleri için 19 km lik yolun 4 km lik kesiminin ihalesi yapılmış olup 2016 yılında çalışmalar devam edecektir. Kalan 14 km lik kısım da ihale edilerek yapılacaktır. |
| 4 | Ulaştırma | Nevşehir Çevre Yolu ( BY 10 KM) | 2010-2018 | 20.519.000,00 | 5.352.000,00 | 2.000,00 | Yolun 8.5 km lik kısmı sathi kaplama seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. |
| 5 | Ulaştırma | Nevşehir-Avanos-(Kayseri-Niğde) Ayrımı (BY 53 KM) | 2012-2016 | 359.000,00 | 312.000,00 | 37.000,00 | Proje çalışmaları tamamlanmış olup, onay için Genel Müdürlüğe sunulmuştur. |
| 6 | Ulaştırma | Kırşehir-Kesikköprü-Tuzköy Havaalanı Bağlantı Yolu (BY 60 KM) | 2012-2016 | 760.000,00 | 560.000,00 | 100.000,00 | Proje çalışmaları tamamlanmış olup, onay için Genel Müdürlüğe sunulmuştur. |
| 7 | Ulaştırma | Nevşehir-Kırşehir üst yapı işleri | 2015-2017 | 10.392.000,00 | 2.411.000,00 | 0 | Çalışmalar devam etmektedir. |
| 8 | Ulaştırma | Çilehane Köprülü Kavşağı | 2010-2018 | 4.000.000,00 | 353.000,00 | 2.000,00 | 18/09/2015 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Toprak işleri ve sanat yapıları işlerinde çalışmalar devam ediyor. |
| 9 | Ulaştırma | 103 Evler Muhtelif | 2010-2018 | 2.000.000,00 | 9.000,00 | 2.000,00 | Çalışmalara başlanacaktır. |
| 10 | Ulaştırma | Çardak Köprülü Kavşağı | 2015-2017 | 11.601.000,00 | 0 | 0 | İhalesi 2015 yılında yapılşmış olup, kamulaştırma problemlerinden dolayı işe başlanılamamıştır. |
| 11 | Ulaştırma | Ürgüp-Boğazköprü (BY-İY 48 KM) | 1997-2018 | 33.518.000,00 | 18.113.000,00 | 2.850.000,00 | 48 km uzunluğundaki yolun 10 km si BSK seviyesinde tamamlanmıştır.Kalan 38 km lik kesimi BY sathi kaplama olarak tamamlanmış olup BSK ihalesi bünyesinde yapılacaktır. |
| 12 | Ulaştırma | Ürgüp-Güzelöz Yolu (İY 36 KM) | 2013-2017 | 1.818.000,00 | 1.500.000,00 | 138.000,00 | Yatay ve düşey hattı onaylı olup, araştırma hizmetleri devam etmektedir. |
| 13 | Ulaştırma | Nevşehir-Avanos | 2015-2018 | 14.952.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | İhalesi yapılan yolda çalışmalara başlanılacaktır. |
| 14 | Ulaştırma | Nevşehir-Gülşehir | 2015-2018 | 10.680.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | İhalesi yapılan yolda çalışmalara başlanılacaktır. |
| 15 | Ulaştırma | Nevşehir Aksaray (Organize Sanayi Çıkışı) | 2015-2018 | 21.360.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | İhalesi yapılan yolda çalışmalara başlanılacaktır. |
| 16 | Ulaştırma | Nevşehir İli Avanos İlçesinde Avanos Köprüsü | 2015-2019 | 400.000,00 | 15.000,00 | 40.000,00 | Etüt proje çalışmaları devam etmektedir. |
| 17 | Ulaştırma | Hacıbektaş –Nevşehir D.Y. | 2016-2019 | 175.000,00 | 0 | 85.000,00 | Proje ihale çalış. devam ediyor. |
| 18 | Ulaştırma | Nevşehir –Kayseri –Niğde Ayrımı | 2016-2019 | 210.000,00 | 0 | 55.000,00 | Proje ihale çalış. devam ediyor. |
| 19 | Ulaştırma | Çelik oto korkuluk montajı ve sökülmesi yapım işi | 2014-2016 | 8.795.000,00 | 1.597.000,00 | 1.300.000,00 | Çalışmalar devam ediyor. |
| 20 | Ulaştırma | Çevre Koruma Hizm. İle Yolların Fiziki Standartlarının Yükseltilmesi. | 2015-2018 | 44.430.000,00 | 1.863.000,00 | 400.000,00 | Bu proje altında; Karayolları 67.(Nevşehir) Şube Şefliğine bağlı yollarda rutin yol bakım ve onarımı ile kar ve buzla mücadele işleri. |
| 21 | Ulaştırma | Yatay İşaretleme Yapılması İşi. | 2014-2016 | 3.107.000,00 | 245.000,00 | 100.000,00 | Çalışmalar devam ediyor. |
| 22 | Ulaştırma | Muh. Kavşaklara Kap. Üstü ve Kavşak Öncesi Bilg. Levhası Taşıyıcı Konst. İle Bilg. Lev. İmali,Yerine Konma Yapım İşi. | 2014-2016 | 2.336.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | Çalışmalar devam ediyor. |
| TOPLAM | | | | **422.926.000,00** | **134.764.000,00** | **6.317.000,00** |  |

**DSİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | SEKTÖR | PROJENİN ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2016 YILI YATIRIMI | DÜŞÜNCELER |
| 1 | TARIM | Doyduk Sulaması | 2014-2016 | 22.600.807,00 | 11.192.607,00 | 9.500.000,00 | Çalışmalar devam etmektedir. |
| 2 | TARIM | Doyduk Barajı Yol Relokasyonu İkmali Protokol Bedeli | 2016-2016 | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 | Çalışmalar devam etmektedir. |
| 3 | HİZMET | Nevşehir-İçmesuyu Arıtma Tesisi | 2013-2017 | 31.637.000,00 | 0 | 14.500.000,00 | Çalışmalar devam etmektedir. |
| 4 | HİZMET | Nevşehir-İçmesuyu İsale Hattı İkmali | 2014-2017 | 25.000.000,00 | 0 | 500.000,00 | Çalışmalar devam etmektedir. |
| 5 | TARIM | Nevşehir Ürgüp Damsa Sulaması Yenileme | 2013-2016 | 17.774.295,00 | 1.388.587,00 | 10.000,00 | Çalışmalar devam etmektedir. |
| 6 | TARIM | Nevşehir Ürgüp Damsa Sulaması Karayolu Geçişi Protokol Bedeli | 2016-2016 | 18.477,00 | 0 | 18.477,00 | Çalışmalar devam etmektedir. |
| 7 | TARIM | Nevşehir-Acıgöl-Ağıllı Köyünün Kuru Deresi | 2016-2017 | 900.000,00 | 0 | 500,00 | İhale çalışmaları devam etmektedir. |
| 8 | TARIM | Nevşehir-Acıgöl-Topaç Köyünün Kuru Dere ve Yan Yolu | 2016-2017 | 1.600.000,00 | 0 | 500,00 | İhale çalışmaları devam etmektedir. |
| 9 | TARIM | Nevşehir-Avanos İlçe Merkezi Kızılırmak Nehri | 2016-2018 | 30.000.000,00 | 0 | 500,00 | Proje çalışmaları devam etmektedir. |
| 10 | TARIM | Nevşehir Sarıhıdır Pompaj Sulaması Onarımı | 2016-2016 | 17.000,00 | 0 | 2.000,00 | İhale çalışmaları devam etmektedir. |
| 11 | TARIM | Doyduk | 1998-2016 | 13.551.382,00 | 13.551.382,00 | 500.000,00 | Çalışmalar devam etmektedir. |
| 12 | HİZMET | Nevşehir İçmesuyu | 2015-2017 | 13.072.219,00 | 461.219,00 | 1.000,00 | Çalışmalar devam etmektedir. |
| 13 | TARIM | Nevşehir 121. Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı Kesin Hesap Bedeli | 2016-2016 | 20.441,00 | 0 | 20.441,00 | İş tamamlanmıştır. |
| TOPLAM | | | | **156.291.621,00** | **26.093.795,00** | **25.153.418,00** |  |

**KAYSERİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**

**NEVŞEHİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | SEKTÖR | PROJENİN ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2016 YILI YATIRIMI |
| 1 | Tarım/Ormancılık | Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi | 2016-2016 | 150.000,00 | 0 | 150.000,00 |
| 2 | Tarım/Ormancılık | Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi | 2016-2016 | 2.287.200,00 | 0 | 2.287.200,00 |
| 3 | Tarım/Ormancılık | Orman Köyleri Etüt Planlama Projesi | 2016-2016 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 |
| 4 | Tarım/Ormancılık | Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi | 2016-2016 | 46.000,00 | 0 | 46.000,00 |
| 5 | Tarım/Ormancılık | Orman Amenajman Projesi | 2016-2016 | 25.000,00 | 0 | 25.000,00 |
| 6 | Tarım/Ormancılık | Kadastro Projesi | 2016-2016 | 9.000,00 | 0 | 9.000,00 |
| TOPLAM | | | | **2.522.200,00** | **0** | **2.522.200,00** |

**ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**

**NEVŞEHİR ORMAN VE SU İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | SEKTÖR | PROJENİN ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2016 YILI YATIRIMI |
| 1 | Turizm | Milli Park (Göreme) | 2016-2016 | 150.000,00 | 0 | 150.000,00 |
| 2 | Turizm | Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi Projesi | 2016-2016 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 |
| TOPLAM | | | | **200.000,00** | **0** | **200.000,00** |

**KAYSERİ-VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | SEKTÖR | PROJENİN ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2016 YILI YATIRIMI |
| 1 | Turizm | Nevşehir İli Uçhisar İlçesi Karamanoğlu Camii Restorasyon İşi | - | 442.204,46 | 341.044,00 | 0 |
| 2 | Turizm | Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Pancarcı Camii 2014 Yılı Proje Temin İşi | - | 14.500,00 | 0 | 14.500,00 |
| 3 | Turizm | Nevşehir İli Merkez İlçesi Dip Hamamı 2007 Yılı Proje Temin İşi | - | 19.500,00 | 4.875,00 | 14.625,00 |
| 4 | Turizm | Nevşehir İli Damat İbrahim Paşa Külliyesi Rölöve Restitüsyon Restorasyon elektrik Sıhhi Tesisat ve Taşıyıcı Sistem Öneri Raporu 2014-2015 Yılı Proje Temini İşi | - | 200.000,00 | 76.803,00 | 123.197,00 |
| 5 | Turizm | Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Hasan Dede Türbesi Proje Temin İşi | - | 28.000,00 | 0 | 28.000,00 |
| 6 | Turizm | Nevşehir İli Avanos İlçesi Alaaddin Camii Proje Temin İşi | - | 62.000,00 | 0 | 62.000,00 |
| Turizm | Nevşehir İli Avanos İlçesi Orta Mahalle Camii Proje Temin İşi | - |
| Turizm | Nevşehir İli Avanos İlçesi Çukur Camii Proje Temin İşi (Programda) | - |
| 7 | Turizm | Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Kaya Camii 2007 yılı Proje Temin İşi | - | 7.500,00 | 1.875,00 | 5.625,00 |
| TOPLAM | | | | **773.704,00** | **424.597,00** | **247.947,00** |

**KAYSERİ RÖLEVE VE ANITLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**

**NEVŞEHİR KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRLÜĞÜ (TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | SEKTÖR | PROJENİN ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2016 YILI YATIRIMI | DÜŞÜNCELER |
| 1 | Kültür(uygulama) | Nevşehir Paşabağı Örenyeri İkmal Çevre Düzenlemesi İşi | - | 2.813.497,00 | 2.944.065,00 | 300.000,00 | Ek bina tem.istinad duvarı kal. ve bet. atılmış,çlşmlr dev. etmektedir. |
| 2 | Kültür(uygulama) | Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri Çevre Düzenlemesi İşi | - | 751.163,00 | 0 | 886.000,00 | Duvar imalat. Ve tem. kazıları tamam. olup,temel ankraj çal.dev. etmektedir. |
| 3 | Kültür(uygulama) | Nevşehir Acıgöl Tatlarin Yeraltı Şehri İkmal Çevre Düzenlemesi İşi | - | 1.251.302,00 | 1.114.572,00 | 150.000,00 | Çevre düz.alanında hafr.çalış.yap.olup,istinad duvarı çalışmaları devam etmektedir. |
| 4 | Kültür Proje | Nevşehir Ürgüp Müzesi Mimari,Mühendislik,Teşhir-Tanzim ve Çevre Düzenlemesi Projeleri Yapımı İşi | - | 114.000,00 | 0 | 17.000,00 | Kesin projeler onaylanmış,uygulama projesi çalışmaları devam etmektedir. |
| 5 | Kültür Proje | Kapadokya Bölgesi Mimari,Teşhir,Tanzim,Mühendislik ve Çevre Düzenlemesi Projelei Yapımı İşi | - | 280.000,00 | 0 | 37.000,00 | İşyeri teslimi yapılmış olup,çalışmalar devam etmektedir. |
| TOPLAM | | | | **5.209.961,00** | **4.058.637,00** | **1.390.000,00** |  |

**NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | SEKTÖR | PROJENİN ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2016 YILI YATIRIMI |
| 1 | Eğitim | Muhtelif İşler | 2016-2016 | 5.000.000,00 | 0 | 5.000.000,00 |
| 2 | Eğitim | Kam. Alt Yap. | 2009-2018 | 42.000.000,00 | 20.138.000,00 | 4.500.000,00 |
| 3 | Eğitim | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesini | 2016-2016 | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 |
| 4 | Eğitim | Derslik ve Mer. Bir. | 2009-2017 | 105.000.000,00 | 43.780.000,00 | 17.000.000,00 |
| 5 | Eğitim | Aç. Kap. Spor T. | 2010-2017 | 10.000.000,00 | 21.816.000,00 | 2.500.000,00 |
| 6 | Eğitim | Yayın Alımı | 2016-2016 | 300.000,00 | 0 | 300.000,00 |
| TOPLAM | | | | **162.500.000,00** | **85.734.000,00** | **29.500.000,00** |

**NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ (TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | SEKTÖR | PROJENİN ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2016 YILI YATIRIMI |
| 1 | Ulaşım | 1.Kat Asfalt Kaplama Yapımı(15 Proje) | - | 4.000.000,00 | 0 | 4.000.000,00 |
| 2 | Ulaşım | Yol Bakım Onarımı 2. Kat Asfalt ve Asfalt Yama(M3-19 Proje) | - | 6.000.000,00 | 0 | 6.000.000,00 |
| 3 | Ulaşım | Sanat Yapıları Bahçeli-Ayvalı Arası Köprü ve Yol Yapımı(2 Proje) | - | 3.952.015,00 | 0 | 3.952.015,00 |
| 4 | Ulaşım | Trafik İşaret ve Levhaları | - | 220.000,00 | 0 | 220.000,00 |
| 5 | Ulaşım | Sıcak Asfalt Kaplama(BSK) Ürgüp D.Y.İLT-Uçhisar-Göreme(2 Proje) | - | 9.904.447,00 | 0 | 9.904.447,00 |
| 6 | Ulaşım | Su Temin İşler Programı(Köy İçmesuyu Sih.Tes.Elek.Tes.Gid. ve Fittings Malzemesi Gideri) | - | 525.000,00 | 0 | 525.000,00 |
| TOPLAM | | | | **24.601.462,00** | **0** | **24.601.462,00** |

**NEVŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | SEKTÖR | PROJENİN ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2016 YILI YATIRIMI | DÜŞÜNCELER |
| 1 | Eğitim | İmam Hatip Ortaokulu(32 Derslik) | - | 6.074.640,00 | 4.716.505 | 1.358.135,00 | İş devam ediyor. |
| 2 | Eğitim | İmam Hatip Ortaokulu(18 Derslik+100 Öğrencilik Pansiyon) | - | 9.006.940,00 | 3.863.146 | 5.143.794,00 | İş devam ediyor. |
| 3 | Eğitim | Anaokulu(4 Derslik) | - | 973.500,00 | 511.744,00 | 461.756,00 | İş devam ediyor. |
| 4 | Eğitim | Çalış İlkokulu(6 Ek Derslik) | - | 795.320,00 | 77.912,00 | 717.408,00 | İş devam ediyor. |
| 5 | Eğitim | Çardak İlkokulu(6 Ek Derslik) | - | 1.250.000,00 | 0 | 1.250.000,00 | Arsa problemi var. |
| 6 | Eğitim | Toki Bölgesi İlkokulu(24 Derslik) | - | 2.356.440,00 | 0 | 2.356.440,00 | İş devam ediyor. |
| 7 | Eğitim | Toki Bölgesi Ortaokulu(24 Derslik) | - | 2.320.069,00 | 290.929,00 | 2.029.140,00 | İş devam ediyor. |
| 8 | Eğitim | İlçe Yurt Binası(200 Öğrencilik) | - | 3.131.720,00 | 0 | 3.131.720,00 | İş devam ediyor. |
| 9 | Eğitim | Ahmet Ergün Ortaokulu(Çok Amaçlı Salon) | - | 850.000,00 | 0 | 850.000,00 | Proje aşamasında |
| 10 | Eğitim | İmam Hatip Ortaokulu(16 Derslik) | - | 1.887.385,00 | 680.720,00 | 1.206.665,00 | İş devam ediyor |
| 11 | Eğitim | Kavak Ortaokulu(10 Derslik) | - | 1.150.000,00 | 0 | 1.150.000,00 | Halk katkısı ile yapılmaktadır.(iş devam ediyor) |
| 12 | Eğitim | Öğretmenevi Yapımı | - | 13.275.000,00 | 2.335.898,00 | 10.939.102,00 | İş devam ediyor. |
| 13 | Eğitim | İmam Hatip Lisesi(24 Derslik+200 Öğrencilik Pansiyon(Erkek AİHL) | - | 17.650.000,00 | 5.791.099,00 | 6.131.901 | İş devam ediyor. |
| 14 | Eğitim | Anadolu Lisesi(24 Derslik+200 Öğrencilik Pansiyon(Kız AİHL) | İş devam ediyor. |
| 15 | Eğitim | Özel Eğitim Okulu(12 Derslik) | - | 5.000.000,00 | 0 | 2.875.000,00 | İlan aşamasında. |
| TOPLAM | | | | **65.721.034,00** | **18.267.954,00** | **39.601.081,00** |  |

**NEVŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | SEKTÖR | PROJENİN ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2016 YILI YATIRIMI | DÜŞÜNCELER |
| 1 | Diğer Kamu Hizmeti | Nevşehir İşkur İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi | - | 2.871.430,00 | 0 | 1.290.000,00 | İşin yer teslimi yapılmış olup;iş devam etmektedir. |
| 2 | Eğitim | Nevşehir 2. Yurt İnşaatı Yapım İşi(500 Öğrencilik) | - | 34.562.000,00 | 0 | 18.282.000,00 | İş ihale aşamasındadır. |
| 3 | Diğer Kamu Hizmeti | Nevşehir Avanos Huzurevi İnşaatı Yapım İşi (60 Kişilik) | - | 5.200.000,00 | 0 | 500.000,00 | Proje ve yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir. |
| TOPLAM | | | | **42.633.430,00** | **0** | **20.072.000,00** |  |

**NEVŞEHİR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | SEKTÖR | PROJENİN ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2016 YILI YATIRIMI |
| 1 | Tarım | Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projeleri | 2016-2016 | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| 2 | Tarım | Bitki Sağlığı Uygulama Kontrolü Projesi | 2016-2016 | 150.000,00 | 0 | 150.000,00 |
| 3 | Tarım | Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması Projesi | 2016-2016 | 5.020,00 | 0 | 5.020,00 |
| 4 | Tarım | Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Projesi | 2016-2016 | 85.000,00 | 0 | 85.000,00 |
| 5 | Tarım | Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi | 2016-2016 | 3.700,00 | 0 | 3.700,00 |
| 6 | Tarım | Kontrol Hizmetlerinin Geliştirmesi Projesi | 2016-2016 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 |
| 7 | Tarım | Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Projesi | 2016-2016 | 2.000,00 | 0 | 2.000,00 |
| 8 | Tarım | Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi | 2016-2016 | 28.000,00 | 0 | 28.000,00 |
| 9 | Tarım | Gıda ve Yem Numune Alma Hiz.Gel.Projesi | 2016-2016 | 5.500,00 | 0 | 5.500,00 |
| 10 | Tarım | Hayvancılığı Geliştirme Projesi | 2016-2016 | 92.000,00 | 0 | 92.000,00 |
| 11 | Tarım | Çayır Mera Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi | 2016-2016 | 32.500,00 | 0 | 32.500,00 |
| 12 | Tarım | Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi | 2016-2016 | 58.000,00 | 0 | 58.000,00 |
| 13 | Tarım | Arazi Edindirme ve Yönetimi Projesi | 2016-2016 | 2.380,00 | 0 | 2.380,00 |
| 14 | Tarım | Sularda Tarımsal Faal.Kaynaklanan Kir.Kontrolü Projesi | 2016-2016 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
| TOPLAM | | | | **487.4000,00** | **0** | **487.400,00** |

**NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | SEKTÖR | PROJENİN ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2016 YILI YATIRIMI | DÜŞÜNCELER |
| 1 | Sağlık | Acıgöl 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi Yapım İşi | 2015-2017 | 3.695.000,00 | 380.000,00 | 1.000.000,00 | 10.08.2015 tarihinde sözleşme imzalanmış olup işe başlanılmıştır.İşin süresi 700 gündür. |
| 2 | Sağlık | Gülşehir 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi Yapım İşi | 2015-2017 | 3.829.000,00 | 164.000,00 | 1.000.000,00 | 14.07.2015 tarihinde sözleşme imzalanmış olup işe başlanılmıştır.İşin süresi 700 gündür. |
| 3 | Sağlık | 50 Yataklı Ürgüp Devlet Hastanesi Yapım İşi | 2015-2017 | 12.184.000,00 | 2.300.000,00 | 0 | 13.03.2015 tarihinde sözleşme imzalanmış olup işe başlanılmıştır.İşin süresi 600 gündür. |
| TOPLAM | | | | **19.708.000,00** | **2.844.000,00** | **2.000.000,00** |  |

**NEVŞEHİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ (TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | SEKTÖR | PROJENİN ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2016 YILI YATIRIMI |
| 1 | Diğer Kamu Hizmeti | Kapalı Tenis Kortu Yapılması | - | 509.000,00 | 0 | 509.000,00 |
| 2 | Diğer Kamu Hizmeti | Sporcu Fabrikası | - | 4.223.000,00 | 3.613.942,56 | 4.223.000,00 |
| 3 | Diğer Kamu Hizmeti | Hacıbektaş Sentetik Saha Çevre Düzenlemesi | - | 113.000,00 | 0 | 113.000,00 |
| TOPLAM | | | | **4.845.000,00** | **3.613.942,56** | **4.845.000,00** |

**MEDAŞ (TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | SEKTÖR | PROJENİN ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2016 YILI YATIRIMI |
| 1 | Enerji | Nevşehir TR50’nin Güç Artışı Yapılması | İhale Aşamasında | 39.521,00 | 0 | 39.521,00 |
| 2 | Enerji | DM 11 Hastane Çıkışı Deplase | İhale Aşamasında | 21.969,39 | 0 | 21.969,39 |
| 3 | Enerji | Nevşehir DM04 TR01’in Çıkışına Yeni Bina Konulması | İhale Aşamasında | 99.656,02 | 0 | 99.656,02 |
| 4 | Enerji | Nevşehir 47 TR Güç Artışı ve Deplase Edilme İşi | İhale Aşamasında | 70.439,86 | 0 | 70.439,86 |
| 5 | Enerji | Yazıhüyük Kasabası TR8 Trafo İlavesi ve Şebeke Islahı | İhale Aşamasında | 104.344,58 | 0 | 104.344,58 |
| 6 | Enerji | Nevşehir 46 TR Deplase İşi | İhale Aşamasında | 34.025,46 | 0 | 34.025,46 |
| 7 | Enerji | Yuva Köyü Müşterek Hat Deplasesi | İhale aşamasında | 12.673,06 | 0 | 12.673,06 |
| 8 | Enerji | F9 Taş Ocakları 51 Nolu Direklerin Demontajı | İhale aşamasında | 25.759,60 | 0 | 25.759,60 |
| 9 | Enerji | Nevşehir 105 TR Güç Artışı ve Şebeke Islahı | İhale aşamasında | 153.942,05 | 0 | 153.942,05 |
| 10 | Enerji | Kocaçay İlave Trafo ve Şebeke Islahı | İhale aşamasında | 784.813,86 | 0 | 784.813,86 |
| 11 | Enerji | Nevşehir TR03 ile Nevşehir DM07 Arası Ring Yapılması | İhale aşamasında | 397.510,26 | 0 | 397.510,26 |
| 12 | Enerji | TR62 Kule Tipi Binanın Mod Bina Olarak Uygun Yere Taşınması | İhale aşamasında | 195.738,22 | 0 | 195.738,22 |
| 13 | Enerji | Nevşehir Merkez Türbe Çıkışı Niğde Yolu TR69 ve TR70 Yer Altı İşi | İhale aşamasında | 745.037,83 | 0 | 745.037,83 |
| 14 | Enerji | Nevşehir TR35 ve TR134C Kollarının Yer Altına Alınması | İhale aşamasında | 1.175.780,86 | 0 | 1.175.780,86 |
| 15 | Enerji | Göreme Belediye Trafo İlavesi | İhale aşamasında | 245.312,03 | 0 | 245.312,03 |
| 16 | Enerji | Nevşehir Merkez TR74 Deplasesi | İhale aşamasında | 210.371,67 | 0 | 210.371,67 |
| 17 | Enerji | Nevşehir Fider 4 Gülşehir Hattına Kök Bina Yapılması | İhale aşamasında | 196.886,35 | 0 | 196.886,35 |
| 18 | Enerji | Acıgöl Fider 16(Kök Bina Konulması) | İhale aşamasında | 101.075,04 | 0 | 101.075,04 |
| 19 | Enerji | Güneyce Köyü Sulama Kökü | İhale aşamasında | 124.451,77 | 0 | 124.451,77 |
| 20 | Enerji | Nevşehir Merkez Şifa Meydanı Köprülü Kavşak ve Devlet Hastanesi Kavşak Sulusaray Kavşak Arası Aydınlatma | İhale aşamasında | 452.249,14 | 0 | 452.249,14 |
| 21 | Enerji | Nevşehir TR3 ve TR6 Trafolarının Aydınlatma Tesisi | İhale aşamasında | 323.035,10 | 0 | 323.035,10 |
| 22 | Enerji | Nevşehir Cevher Dudayev Mahallesi İlave Aydınlatma Tesisi | İhale aşamasında | 129.214,04 | 0 | 129.214,04 |
| 23 | Enerji | Küçük Ek Tesisleri(Nevşehir-1) | 2016-2016 | 540.329,24 | 0 | 540.329,24 |
| 24 | Enerji | Küçük Ek Tesisleri(Nevşehir-2) | 2016-2016 | 540.329,24 | 0 | 540.329,24 |
| 25 | Enerji | Tesis Yenileme Yatırımları(Nevşehir-1) | 2016-2016 | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 |
| 26 | Enerji | Tesis Yenileme Yatırımları(Nevşehir-2) | 2016-2016 | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 |
| 27 | Enerji | Hacıbektaş Başköy Köyü TR 1 Trafosu Güç Artışı | İhale Aşamasında | 25.970,02 | 0 | 25.970,02 |
| 28 | Enerji | Hacıbektaş Bölgesi Trafo Postası Yenileme İşi | İhale Aşamasında | 331.636,34 | 0 | 331.636,34 |
| 29 | Enerji | Yeni Avanos TM Gülşehit İM Enerji Nakil Hattı | İhale Aşamasında | 1.144.018,98 | 0 | 1.144.018,98 |
| 30 | Enerji | Eğrikuyu Kök Binası ve İrtibatı | İhale Aşamasında | 71.925,19 | 0 | 71.925,19 |
| 31 | Enerji | Büyükburunağıl Kesici Ölçü Kabini İrtibatı Yapılması | İhale Aşamasında | 75.844,34 | 0 | 75.844,34 |
| 32 | Enerji | Kızılkaya Yeşil Hat Kesici Ölçü Kabini ve İrtibatı | İhale Aşamasında | 80.498,24 | 0 | 80.498,24 |
| 33 | Enerji | Küçük Ek Tesisleri | 2016-2016 | 450.000,00 | 0 | 450.000,00 |
| 34 | Enerji | Tesis Yenileme Yatırımları | 2016-2016 | 2000.000,00 | 0 | 2000.000,00 |
| 35 | Enerji | Aksalur Kök Bina Yapım İşi | İhale Aşamasında | 64.917,49 | 0 | 64.917,49 |
| 36 | Enerji | ÜrgüpBölgesi Trafo Postası Yenileme İşi | İhale Aşamasında | 273.112,28 | 0 | 273.112,28 |
| 37 | Enerji | Ürgüp Kavaklıönü MahallesiTR8-TR9 Trafo Kapasite Artışı | İhale Aşamasında | 60.114,00 | 0 | 60.114,00 |
| 38 | Enerji | Ürgüp Akköy Köyü Trafo Postası İlavesi | İhale Aşamasında | 52.776,60 | 0 | 52.776,60 |
| 39 | Enerji | Ürgüp TR39 Trafosunun Gömülü Kalması Sebebiyle Yıkılma Tehlikesi Bulunması | İhale Aşamasında | 63.716,29 | 0 | 63.716,29 |
| 40 | Enerji | İbrahimpaşa Trafo İlavesi | İhale Aşamasında | 62.596,42 | 0 | 62.596,42 |
| 41 | Enerji | Kalaba Yeni Mahalle Trafo İlavesi | İhale Aşamasında | 183.550,35 | 0 | 183.550,35 |
| 42 | Enerji | Ayhanlar Trafo İlave ve Köy Şebekesi Islahı | İhale Aşamasında | 425.089,33 | 0 | 425.089,33 |
| 43 | Enerji | Ürgüp Sivritaş Mahallesi Trafo Postası İlavesi | İhale Aşamasında | 123.280,57 | 0 | 123.280,57 |
| 44 | Enerji | Ürgüp TR3 Kapasite Artışı ve Yeraltı Tesisi Yapım İşi | İhale Aşamasında | 272.031,24 | 0 | 272.031,24 |
| 45 | Enerji | Çavuşin Köyü Yeni Trafo Bölgesi | İhale Aşamasında | 1.053.965,96 | 0 | 1.053.965,96 |
| 46 | Enerji | Ürgüp Duayeri Mahallesi Trafo İlavesi | İhale Aşamasında | 105.994,80 | 0 | 105.994,80 |
| 47 | Enerji | Kalaba Kasabasına Ring Yapım İşi | İhale Aşamasında | 166.625,37 | 0 | 166.625,37 |
| 48 | Enerji | Ürgüp Evka Mahallesine Ring Tesis Edilmesi İşi | İhale Aşamasında | 91.166,39 | 0 | 91.166,39 |
| 49 | Enerji | 59 Nolu Kök Yapılmsı İşi | İhale Aşamasında | 87.749,70 | 0 | 87.749,70 |
| 50 | Enerji | Kalaba F5 ve F6 İçin 15 Nolu Kök Yapım İşi | İhale Aşamasında | 142.501,92 | 0 | 142.501,92 |
| 51 | Enerji | Özkonak Dağıtım Merkezi Yapılması | İhale Aşamasında | 552.038,44 | 0 | 552.038,44 |
| 52 | Enerji | Küçük Ek Tesisleri | 2016-2016 | 630.384,11 | 0 | 630.384,11 |
| 53 | Enerji | Tesis Yenileme Yatırımları | 2016-2016 | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 |
| TOPLAM | | | | **14.115.970,04** | **0** | **14.115.970,04** |

**TEİAŞ (TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | SEKTÖR | PROJENİN ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2016 YILI YATIRIMI | DÜŞÜNCELER |
| 1 | Enerji | Nevşehir-Derinkuyu (Toprak Teli Fiber Optikli) | - | 500.000,00 | 0 | 52.000,00 | Etüd aşamasında. |
| 2 | Enerji | Derinkuyu TM Tevsiat | - | 948.000,00 | 425.000,00 | 525.000,00 | Çalışmalar devam ediyor |
| 3 | Enerji | Ürgüp-Çinkur EİH (Toprak Teli Fiber Optikli ) | - | 7.500.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2016 Yılı yatırım programında yer alan projenin etüt plan ve profil işleri devam ediyor. |
| 4 | Enerji | Ürgüp- Derinkuyu EİH (Toprak Teli Fiber Optikli) | - | 15.000.000,00 | 0 | 7.500.000,00 | Sözleşme yapıldı,çalışmalar başladı. |
| 5 | Enerji | Ürgüp 380 TM | 2010-2016 | 30.000.000,00 | 50.000,00 | 10.000.000,00 | Zemin etüdü yapıldı,ihale aşamasında. |
| TOPLAM | | | | **53.948.000,00** | **477.000,00** | **18.079.000,00** |  |